ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ АТАМАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ДАНИЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

________________________________________________________________________________________________

от  16.03.2021 г                                                                      № 5-п

Об утверждении отчета  о ходе реализации и  оценки эффективности муниципальных программ  Атамановского сельского поселения

Даниловского муниципального района за 2020 год

В соответствии с постановлением администрации Атамановского сельского поселения  Даниловского муниципального района Волгоградской области  от 11.02.2020г. № 10-п  «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных  программ Атамановского сельского поселения» администрация Атамановского сельского поселения

п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить отчет о ходе реализации и оценки эффективности муниципальных программ Атамановского сельского поселения Даниловского муниципального района за 2020 год согласно Приложению 1.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит обнародованию.

Глава Атамановского

сельского поселения                                                     А.Б.Гаврилов

Приложение 1

к постановлению администрации

Атамановского сельского поселения  Даниловского муниципального района

от  16.03.2021г. № 5-п

Отчет

о ходе реализации и оценки эффективности муниципальных программ

Атамановского сельского поселения

Даниловского муниципального района за 2020 год

В 2020 году обеспечена полная реализация Муниципальной  программы «Формирование современной городской среды в Атамановском  сельском поселении Даниловского муниципального района Волгоградской области на 2020 год».

Реализация программы была направлена на повышение уровня благоустройства общественных территорий  Атамановского сельского поселения.

По уточненным данным объем финансирования муниципальной  программы в  2020 году составил 3333,3 тыс. руб. :

- из областного бюджета   -  3000,0 тыс. руб.

- из местного бюджета    - 333,3 тыс. руб.;

По итогам  2020 года исполнение программы составило 100 % от утвержденного программного документа.

Ожидаемый результат — Благоустройство общественной территории прилегающей к улице Центральной 79 хутора Атамановка Даниловского района Волгоградской области  — достигнут.

ОТЧЕТ

О ФИНАНСИРОВАНИИ ПРОВОДИМЫХ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Муниципальной  программы «Формирование современной городской среды в Атамановском  сельском поселении  Даниловского муниципального района Волгоградской области на 2020 год»

за 2020 год

| N п/п | Наименование мероприятия | Сроки выполнения | Источники финансирования | Уточнённый план бюджетных ассигнований на год (тыс. рублей) | Фактически доведено объёмов финансирования до главных распорядителей средств местного бюджета за отчетный период (тыс. рублей) | Исполнено (кассовые расходы) (тыс. рублей) | Причины неисполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Всего по программе |  | всего | 3333,3 | 3333,3 | 3333,3 | - |
|  |  |  | областной бюджет | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | - |
|  |  |  | местный бюджет | 333,3 | 333,3 | 333,3 | - |
| 1. | Реализация проекта Благоустройство общественной территори прилегающей к улице Центральной 79 хутора Атамановка Даниловского района Волгоградской области | 31.12.2020 | всего | 3333,3 | 3333,3 | 3333,3 | - |
|  |  |  | областной бюджет | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | - |
|  |  |  | местный бюджет | 333,3 | 333,3 | 333,3 | - |

ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРОВОДИМЫХ

ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Муниципальной  программы «Формирование современной городской среды Атамановского сельского поселения  Даниловского муниципального района Волгоградской области на 2020 год»

за   2020  год.

| N п/п | Показатели результативности муниципальных программ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | наименование показателя результативности мероприятия | единица измере- ния | план | факт | откло- нение (про- цен- тов) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | Ед. | 1 | 1 | 0 |
| 2 | Площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | кв.м. | 2503 | 2503 | 0 |
| 3 | Выполнение работ по благоустройству, предусмотренных муниципальными контрактами на 2020 г не позднее 31.07.2020 г в полном объеме | % | 100 | 100 | 0 |

ИНФОРМАЦИЯ

ОБ ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ ЗА ОТЧЕТНЫЙ 2020 ФИНАНСОВЫЙ ГОД И ЗА ВЕСЬ

ПЕРИОД РЕАЛИЗАЦИИ

| Наименование показателей результативности ( индикаторов) | Единица измерения | Ожидаемые конечные результаты, предусмотренные программой всего, в том числе по годам реализации |  | Фактически достигнутые конечные результаты, всего, в том числе по годам реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | 2020 год | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 7 |
| Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | ед. | 1 | 1 | 1 |
| Площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | кв.м. | 2503 | 2503 | 2503 |
| Выполнение работ по благоустройству, предусмотренных муниципальными контрактами на 2020г не позднее 31.07.2020 г в полном объеме | % | 100 | 100 | 100 |
| Оценка эффективности муниципальной программы | Все показатели муниципальной программы выполнены. Ожидаемый результат - Благоустройство общественной территории прилегающей к улице Центральной 79 хутора Атамановка Даниловского района Волгоградской области — достигнут. Муниципальная программа - эффективна |  |  |  |